# Phân rã yêu cầu theo dõi đơn hàng GoMart

# Sơ đồ ba cấp

Epic: Theo dõi đơn hàng GoMart (thực hiện qua nhiều Sprint).

Feature 1: Khách theo dõi tiến trình đơn hàng (dự kiến 1–2 Sprint).

US1: Là khách đặt hàng, tôi muốn xem trạng thái hiện tại của một đơn để chủ động sắp xếp thời gian nhận hàng.

US2: Là khách đặt hàng, tôi muốn xem thời gian cập nhật trạng thái gần nhất để biết thông tin có mới hay không.

Feature 2: Cập nhật và thông báo trạng thái đơn hàng (dự kiến 1–2 Sprint).

US3: Là người đi chợ hộ, tôi muốn cập nhật một đơn sang trạng thái đang giao để khách biết đơn đã trên đường.

US4: Là khách đặt hàng, tôi muốn nhận thông báo khi đơn chuyển sang đang giao để chuẩn bị nhận hàng.

# Kiểm tra INVEST

Với từng US1–US4: Independent — Đạt với giả định có dữ liệu đơn và hạ tầng chung; Negotiable — Đạt vì cách thể hiện được bàn trong refinement; Valuable — Đạt vì mỗi story nêu giá trị người dùng; Estimable — Đạt sau khi thống nhất giao diện và quy tắc trạng thái; Small — Đạt với phạm vi một trạng thái hoặc một màn hình trong vài ngày; Testable — Đạt bằng kiểm tra trạng thái hoặc thông báo quan sát được.

Các story phụ thuộc nền tảng dữ liệu và cơ chế thông báo chung; cần làm rõ, chuẩn bị nền tảng trước khi đưa vào Sprint.

# Rà soát ba bản nháp

US-01 thiếu vai trò, hành động rõ và giá trị, nên chưa chứng minh được Valuable và Testable. Viết lại: Là khách đặt hàng, tôi muốn nhận thông báo khi đơn đang giao để chuẩn bị nhận hàng.

US-02 thiếu So that, nên giá trị chưa rõ (Valuable). Viết lại: Là khách đặt hàng, tôi muốn xem trạng thái hiện tại của đơn để sắp xếp thời gian nhận hàng.

US-03 gộp cập nhật trạng thái với tối ưu toàn bộ database, quá lớn và khó ước lượng (Small, Estimable). Viết lại: Là người đi chợ hộ, tôi muốn chuyển đơn sang trạng thái đang giao để khách biết đơn đang đến; tối ưu database là hạng mục kỹ thuật riêng cần phân tích và tách nhỏ.

# Bảng kiểm INVEST

| Story | I | N | V | E | S | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US1 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| US2 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| US3 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| US4 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |

Đánh giá phụ thuộc các giả định nêu ở phần kiểm tra; cần xác nhận trong refinement.

## Bảng sơ đồ phân cấp

| Epic | Feature | User Story |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi đơn hàng GoMart | Khách theo dõi tiến trình | US1: Xem trạng thái đơn |
| Theo dõi đơn hàng GoMart | Khách theo dõi tiến trình | US2: Xem thời gian cập nhật gần nhất |
| Theo dõi đơn hàng GoMart | Cập nhật và thông báo trạng thái | US3: Người đi chợ cập nhật đang giao |
| Theo dõi đơn hàng GoMart | Cập nhật và thông báo trạng thái | US4: Khách nhận thông báo đang giao |